                                                                                                Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego


Istotne postanowienia umowy nr  ................./2025

Zawartej w dniu ...............................2025r. w Kętrzynie, w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ……………. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm., dalej jako „p.z.p.”), rozstrzygniętego w dniu ……………………, zwanej dalej „Umową”, pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Kętrzynie, ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000000499, posiadającym nadany numer NIP: 7421836030, zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego działa Pan Wojciech Glinka - Dyrektor 

a 

............................................................................... z siedzibą: ................................, ul. ............................, NIP: 
...................., REGON:………. zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez:
.................-......................................................

o następującej treści:

§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zwanego dalej PFU) oraz wszystkich pozostałych wymaganych przez Zamawiającego opracowań i uzyskanie wymaganych uzgodnień dla planowanych przez Zamawiającego działań inwestycyjnych, polegających na wykonaniu robót remontowo- modernizacyjnych i wyposażeniu Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w celu jego dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych, sanitarnych, budowlanych, bhp, ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402), włączając w to opracowanie  technologii medycznej dla całego zakresu inwestycji  wraz z wyceną i specyfikacją techniczną  potrzebnego sprzętu i wyposażenie uzgodnionego w Zamawiającym.

2. W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących opracowań:
a)	Inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej obszaru objętego przebudową,
b)	Koncepcji architektoniczno – technologicznej przebudowy/dostosowania pomieszczeń uzgodnionej z Zamawiającym w formie graficznej, zawierającej:
-  uproszczone rzuty kondygnacji wraz z podziałem funkcjonalnym
- technologię medyczną na rzutach.
c)	Programu Funkcjonalno –Użytkowego sporządzonego na podstawie opracowanych koncepcji uzgodnionych z Zamawiającym ) będącego kompletną dokumentacją techniczną dla przeprowadzenia postępowania zgodnie z PZP w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z  uzgodnioną z SANEPID technologią medyczną i wyceną i specyfikacją techniczną  potrzebnego sprzętu i wyposażenie uzgodnionego w Zamawiającym oraz  uwzględniającego z uwagi na konieczność funkcjonowania oddziału prowadzenie inwestycji w 2 etapach ( obszary przebudowy dla I i II etapu zaznaczono na  Zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia) tak, aby przy realizacji inwestycji nadal funkcjonowała część oddziału przewidziana do II etapu inwestycji , zaś po zakończeniu I etapu była możliwość funkcjonowania oddziału na przebudowanej części oddziału w I etapie i kontynuacja przebudowy przewidzianej do II etapu inwestycji .
d)	Zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) zawierającego wszystkie orientacyjne koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania inwestycyjnego, a w szczególności koszty: prac projektowych, nadzoru autorskiego i inwestorskiego, robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych w poszczególnych branżach, zagospodarowania terenu oraz rezerwy na roboty nieprzewidziane wraz z harmonogramem rzeczowo- finansowym inwestycji i ich  aktualizacje  jeśli zajdzie taka potrzeba.
e)	W razie potrzeby również aktualizacji zestawienia kosztów i harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz doradztwo techniczne na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy Inwestycji prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj.

3. Wykonawca zobowiązany jest ponadto w ramach wynagrodzenia określonego Umową do współpracy z Zamawiającym przy udzielaniu odpowiedzi na pytania, które wpłyną po ogłoszeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówień na opracowanie dokumentacji  i wykonanie robót i dostawy wyposażenia oraz do udzielania wyjaśnień i porad Zamawiającemu, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w opracowanych PFU, w związku z tym postępowaniem. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określają następujące załączniki do Umowy, stanowiące jej integralną część:
           -  zapytanie ofertowe wraz z załącznikami -  Zał. Nr 1 do Umowy
           - oferta Wykonawcy wraz z załącznikami  – Zał. Nr 2 do Umowy/ Zał. Nr 1 do zapytania                 ofertowego
- odpowiedzi na zadane pytania w toku prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W przypadku nastąpienia zmian legislacyjnych, dotyczących w szczególności zasad wykonania programów funkcjonalno-użytkowych stanowiących podstawę do organizacji zamówień publicznych lub innych istotnych dla przedmiotu Umowy, które miałyby miejsce:
a) w trakcie trwania prac nad PFU i dokumentacją – Wykonawca te zmiany uwzględni w opracowywanym dokumencie bez dodatkowego wynagrodzenia a Zamawiający na wniosek Wykonawcy wydłuży czas niezbędny do uwzględnienia zmian w przepisach w PFU, jednak nie więcej niż o 50% czasu ustalonego pierwotnie,
b) w terminie po dniu odebrania bez uwag PFU i dokumentacji  – Wykonawca te zmiany uwzględni w formie suplementu/aneksu do PFU lub korekty PFU i dokumentacji za wynagrodzeniem ustalonym z Zamawiającym adekwatnym do nakładu pracy i środków, lecz nie wyższym niż 20% wynagrodzenia ustalonego w Umowie.




§ 2.
1. Zamówienie obejmuje opracowanie PFU oraz pozostałych wymaganych przez Zamawiającego opracowań, uzgodnień dla przebudowy i dostosowania  Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie do potrzeb wynikających  z charakteru działalności Szpitala spełniającego wymagania Zamawiającego zdefiniowane w Zapytaniu Ofertowym i Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ)  oraz wymagania obowiązujących przepisów prawnych, sanitarnych, budowlanych, bhp, ochrony przeciwpożarowej w tym w szczególności:
a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), dalej jako „Prawa budowlane”,
d) przepisów sanitarno -higienicznych, BHP oraz Ppoż.,
e)  Ekspertyzy Technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej z dnia 22.08.2016r. oraz aneksu do tej ekspertyzy z dnia 17.01.2022r wraz z postanowieniami Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 25.10.2016r. oraz 21.02.2022r.

2. PFU zostanie wykonany  zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i p.z.p., a także wytycznymi branżowymi oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454), przy czym wymaga się, aby PFU i dokumentacja obejmowało rzetelne oszacowanie kosztów realizacji Zamówienia na Inwestycję, przy uwzględnieniu wytycznych wskazanych w OPZ oraz Załącznikach, 
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania uzgodnień pod względem sanitarnym z właściwą dla Zamawiającego Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, ppoż. oraz konserwatorskim (budynek Szpitala Powiatowego wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków).
4. Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne do realizacji Umowy opinie, decyzje, pozwolenia, ekspertyzy i uzgodnienia oraz złoży do odpowiednich urzędów wnioski w imieniu Zamawiającego.
5. Opracowane PFU i dokumentacja muszą być wzajemnie skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji (zaprojektuj i wybuduj - prac projektowych oraz robót budowlanych wraz z wyposażeniem na trwale związanej z budynkiem oraz wyposażenia ruchomego) - stanowiła będzie  opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia na trwale związanego z obiektem oraz wyposażenia ruchomego. Wykonawca jest zatem zobowiązany bezwzględnie przestrzegać przepisów p.z.p., wytycznych dot. kwalifikowalności oraz poglądów orzecznictwa i organów kontrolnych dotyczących opisywania przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 
6. Zakres prac związanych z opracowaniem PFU i dokumentacji, będzie zgodny z  zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz obejmie w szczególności:
a) niezbędne zmiany modernizacyjne/adaptacyjne pomieszczeń Szpitala,
b) funkcje i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń ,
c) wymianę/przebudowę/wykonanie instalacji (np.: wod.-kan, c.o., elektrycznej, wentylacyjnej, gazów medycznych, teletechnicznej, itp. wg uzasadnionych potrzeb),
d) wykonanie zabezpieczeń ppoż. Zgodnie z Ekspertyzą Techniczną dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej
e) zestawienie wyposażenia  wraz specyfikacją techniczną uzgodnione z Zamawiającym.
7. PFU i dokumentacja uwzględniać będzie wszelkie inne wymagania, w tym budowlane, sanitarne oraz inne, konieczne celem prawidłowej realizacji zadania na etapie projektowania oraz wykonania robót budowlanych
8. Zamawiający wymaga by PFU i dokumentacja określały szacunkową wartość zamówienia. Zestawienie kosztów winno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). Dodatkowo Zamawiający wymaga sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego całej inwestycji w podziale na branże i  uwzględniającego jej etapowanie.
9. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać PFU i w realizowanej dokumentacji zmiany w przepisach obowiązującego prawa określającego oraz normach związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Wszystkie opracowania objęte zamówieniem powinny by zgodne z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień ich przekazania. 
10. Dokumentacja posiadać będzie również oświadczenie Wykonawcy o jej poprawności, kompletności i spełnieniu wymagań Zamawiającego i przepisów prawa oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej z elektroniczną.
11. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej budynku i terenu Zamawiającego pod kątem realizacji Umowy oraz oświadcza, że osoby skierowane przez Wykonawcę posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje umożliwiające prawidłową realizację Umowy.
12. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich niezbędnych danych potrzebnych do wykonania Umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego.

§ 3.
1. Zamawiający wymaga, by opracowane PFU i dokumentacja były kompletne w zakresie wytycznych do dalszego projektowania wykonawstwa robót budowlanych, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowania w celu wyłonienia Wykonawców prac projektowych, budowlanych i dostawy wyposażenia.
2. Części graficzne PFU winny zawierać w szczególności inwentaryzację pomieszczeń - rzuty, przekroje i docelową koncepcję wykorzystania pomieszczeń wraz z planowanymi urządzeniami i wyposażeniem medycznym, zgodnie z ich funkcjami oraz obowiązującymi przepisami.
3. Zamawiający wymaga, aby Program Funkcjonalno-Użytkowy był uzgodniony pod względem przepisów sanitarnych, ppoż. i konserwatorskich.
4. Przy opracowaniu PFU Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy konserwatorskiej, architektonicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego. 
5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego oraz z własnej inicjatywy zobowiązany jest do roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym reprezentowanym przez zespół roboczy w trakcie całego procesu opracowywania dokumentacji będącej przedmiotem Umowy przy czym pierwsze spotkanie winno się odbywać w terminie do 5 dni od daty podpisania Umowy. Programy winny w całości odzwierciedlać potrzeby Zamawiającego przekazywane Wykonawcy w trakcie opracowywania przedmiotu zamówienia.
6. W celu prawidłowej realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się, po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego takiej potrzeby, do wykonywania następujących czynności:
a) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
b) konsultacji telefonicznych i mailowych.
7. Wykonawca winien dokonywać konsultacji z Zamawiającym dotyczących zakresu przedmiotu Umowy a w szczególności proponowanych rozważań technicznych, technologicznych i sprzętowych z zakresu prac projektowych , budowlanych i dostawy wyposażenia tak, by w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek oraz dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia konsekwencji proponowanych rozwiązań prac projektowych, budowlanych i dostawy wyposażenia.
9. PFU oraz wymagane zamówieniem pozostałe opracowania (w szczególności koncepcje) winny być opracowane i dostarczone do Zamawiającego:
a) w formie spiętej, papierowej w ilości w 5 egzemplarzy oraz w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym.   
b) zapis elektroniczny dokumentacji w następujących formatach: projekty graficzne – dwg i pdf, opisy – pdf i doc., dokumentacja kosztorysowa –xls i – PDF
c) specyfikacje techniczne sprzętu medycznego i wyposażenia przedstawione w formie tabelarycznej (zestawienie warunków) - muszą zawierać zestawienie parametrów technicznych urządzeń oraz warunki graniczne dla aparatury uzgodnione z zespołem roboczym.

10. Do  PFU Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi,  jest wykonana w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji.
11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu PFU wraz pozostałą kompletną dokumentację, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia PFU i dokumentacji w terminie  7 dni roboczych od dnia otrzymania.
12. PFU i dokumentację należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu, któremu ma służyć oraz oświadczeniem, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z wiedzą techniczną oraz zgodnie z umową.
13. Jeżeli w trakcie sprawdzania dokumentacji zostaną ujawnione wady, Zamawiający może w kolejności:
1. zażądać poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji w uzgodnionym przez Strony odpowiednim terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych;
1. po upływie powyższego terminu, jeżeli dokumentacja nie została należycie poprawiona lub uzupełniona, wyznaczyć termin dodatkowy, 
1. w przypadku upływu terminu dodatkowego, o ile dokumentacja nie została nadal należycie poprawiona lub uzupełniona, odstąpić od Umowy, 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne dokumentacji, w szczególności zmniejszające jej wartość lub użyteczność, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
15. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji na podstawie projektu sporządzonego w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej Umowy, lecz nie później, niż po 2 latach od daty końcowego odbioru dokumentacji.
16. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia związane z realizacją zamówienia powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawca bezpośrednio związane z przedmiotem Umowy, w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich.
17. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania umowy z  sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania od Wykonawcy z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w PFU i dokumentacji z ubezpieczenia, o którym mowa powyżej.
18. Wykonawca udziela Zamawiającemu ponadto gwarancji na PFU i dokumentację na okres 2 lat. 
19. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego PFU i dokumentacji. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji przed upływem tego terminu.
20. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad w PFU i dokumentacji, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikają:
1. z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części dokumentacji,
1. z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy,

21. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w PFU i w dokumentacji, ujawnionych w okresie gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 4.
Termin realizacji zamówienia w zakresie przygotowania i sporządzenia PFU oraz pozostałej niezbędnej dokumentacji objętej Umową wynosi – do …….. dni liczonych od daty podpisania Umowy.

§ 5.
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości ………………… zł brutto (słownie: ……………. zł) w tym należny podatek VAT ….% w wysokości ….. zł  za wykonanie przedmiotu Umowy płatne na następujących zasadach: 
1. za opracowanie kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem Umowy - w wysokości 90% wynagrodzenia podstawowego tj. …………… zł brutto,
1. za doradztwo techniczne na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy Inwestycji prowadzone w trybie zaprojektuj i wybuduj na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji - w wysokości 10 % wynagrodzenia podstawowego tj. …………………… zł. brutto. Podstawą do wystawienie faktury jest skuteczne zawarcie umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą Inwestycji.
1. Wynagrodzenie obejmuje łączną cenę usług i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych i nie podlega waloryzacji.
1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 litera a) powyżej nastąpi po przekazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i potwierdzeniu wykonania przedmiotu Umowy protokołem zdawczo – odbiorczym, zaś wynagrodzenia o którym mowa ust. 1 litera b) powyżej po wyborze wykonawcy robót wyłonionego w postępowaniu przetargowym na rozbudowę i dostosowania pomieszczeń Zamawiającego wg opracowanego PFU przez Wykonawcę.
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu prawidłowo wystawionych faktur do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do podania w treści faktury numeru Umowy.
1. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jako kwoty brutto obejmują podatek od towarów i usług (VAT), oraz wszelkie inne podatki, opłaty i koszty, które obciążają Wykonawcę.
1. Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu Umowy konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, do momentu ich bezusterkowego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, poniesie Wykonawca. Zamawiający zapłaci jedynie za elementy określone w Umowie i zgodnie z jej postanowieniami.
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy oraz zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 9211-9215 KC), w całości lub w części, należnego na podstawie Umowy. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie Umowy (w rozumieniu art. 876 - 887 KC). 

§ 6.
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
0. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z zawinionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i od niego zależnych  - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
1. za odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
1. za zwłokę w wykonaniu czynności objętych Umową ponad terminy określone w Umowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
1. w razie zwłoki dot. odpowiedzi na pytania trakcie prowadzonego postepowania przetargowego w celu realizacji Inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, w oparciu o PFU i przygotowaną dokumentację w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
1. za zwłokę w usunięciu wad PFU lub dokumentacji, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, licząc za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin określony w Umowie lub uzgodnione z Zamawiającym.
1. Kary umowne kumulują się, jednakże łączna maksymalna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
1. W przypadku naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania kary umownej. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
1. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań objętych Umową powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
1. Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku 
odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron.

§ 7.
1. 	Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa wyłącznie w zakresie i na warunkach przewidzianych w p.z.p. oraz przewidzianych przez Zamawiającego w Umowie, w szczególności w zakresie: 
a) zmiany wynagrodzenia, która jest możliwa jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która wejdzie w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed zrealizowaniem przez Wykonawcę kolejnej dostawy Produktów, bądź w trakcie jej realizacji – w takim przypadku stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT, przy czym, ceny i stawki ulegają automatycznej zmianie od dnia wejścia ich w życie bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu,
b) w przypadku takiej zmiany faktycznych wobec zwiększenia potrzeb Zamawiającego, która ujawniła się w trakcie realizacji Umowy i nie dało się jej przewidzieć, a w związku z którą zmiana Umowy jest konieczna dla zapewnienia przez Zamawiającego właściwego poziomu opieki nad pacjentami, jednakże nie więcej niż o 10%, a w rezultacie zwiększenia łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w Umowie, 
c) w przypadku zmiany danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
d) innej zmiany w obowiązujących przepisach mających wpływ na przedmiot i warunki Umowy,
e) zmiany w sytuacji prawnej Stron skutkującej sukcesją generalną, 
f) zmiany przedmiotu Umowy w przypadku, gdy Produkt został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, a proponowany przez Wykonawcę produkt zamienny posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż Produkt w zakresie cech, parametrów i funkcjonalności wymaganych w SWZ oraz w zakresie pozostałych parametrów, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego i wyraził na to zgodę. Powyższe zmiany nie wpłyną na zasady realizacji Umowy, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zwiększeniu,
g) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 455 p.z.p, których wykonanie wpłynie na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego;
h) w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 5 Umowy.
2. 	Zmiana Umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej Umowy.

§ 8. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 pkt. 2 p.z.p., jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1. dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.;
1. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.;
1. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny przysługuje im prawo do rozwiązania Umowy w następujących przypadkach.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 90 dni:
a) od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; Wykonawca rozwiązał działalność lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
b) gdy Wykonawca jest w zwłoce w rozpoczęciu lub zakończeniu realizacji usługi albo usunięcia wad PFU lub dokumentacji ponad 7 dni roboczych od upływu wyznaczonych terminów,
c) Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z wymogami określonymi w Umowie i pomimo wezwania do usunięcia niezgodności usługa nadal jest świadczona nieprawidłowo, 
d) jeżeli w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, a także jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub przystąpi do likwidacji swojego przedsiębiorstwa,
1. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający jest w zwłoce z uiszczeniem należności na rzecz Wykonawcy 2 miesiące ponad termin płatności faktury i pomimo dodatkowego wezwania listem poleconym odmawia uiszczenia należności.
1. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych Umową.
1. Strona zamierzająca rozwiązać Umowę wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.
1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem, Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty proporcjonalnego wynagrodzenia za usługi, które zostały zrealizowane do dnia odstąpienia (skutek ex nunc).
1. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż trzydzieści (30) dni, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem co najmniej czternastodniowego (14) terminu wypowiedzenia. Przez siłę wyższą rozumie się nieprzewidziane zdarzenia pozostające poza kontrolą Stron, których Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań. W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi itp.) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenia stanu klęski żywiołowej). Nie uznaje się za siłę wyższą w szczególności:
a) strajków pracowników Stron,
b) utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia oceny finansowej 
z innych przyczyn; w szczególności za siłę wyższą nie uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję finansową,
c) trudności w pozyskaniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zobowiązania,
d) jakichkolwiek konsekwencji pandemii koronawirusa, które były możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy.
1. W przypadku, gdy działanie siły wyższej może wpłynąć na realizację przedmiotu Umowy, Strony pod rygorem utraty uprawnień obowiązane są informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą niezwłocznie w terminie jednego dnia od dnia, w którym dowiedzieli się o wystąpieniu siły wyższej bądź od dnia, w którym z zachowaniem należytej staranności winni stwierdzić jej wystąpienie.
1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej z podanym uzasadnieniem pod rygorem braku skuteczności takiego oświadczenia.

§ 9.
1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu Umowy są: ……………….., tel. …………….., e-mail: ....................
2. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu Umowy są: ……………….., tel. …………….., e-mail: ....................

§ 10.
1. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następującej części przedmiotu Umowy tj.:
……………………………………………………………………………………….
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części przedmiotu Umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawcy. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
3. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w niniejszej Umowie oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową.
4. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do zmiany podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje usługę w sposób wadliwy, niestaranny, niezgodny z umową lub właściwymi przepisami.
5. W razie zaistnienia w czasie realizacji usługi uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub prawnymi potrzeby zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 2 p.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Zamiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług.
7. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.

§ 11.
1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do PFU i innych dokumentów, które przekaże Zmawiającemu, stanowiących utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego Umową, z chwilą jego zapłaty przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i zależnych do PFU, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania praw zależnych, na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych i ilościowych, w całości lub we fragmentach na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:
a) używania oraz utrwalania każdą znaną w chwili zawarcia Umowy techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie/płycie magnetycznej, optycznej, analogowo, cyfrowo, (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
b) zwielokrotniania każdą znaną w chwili zawarcia Umowy techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie/płycie magnetycznej, optycznej, analogowo, cyfrowo, (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),
c) wprowadzania do obrotu oryginału jak i jego egzemplarzy zwielokrotnionych za pomocą dowolnych technik, 
d) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
e) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie oraz rozpowszechniania w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),
f) użyczania i/lub najmu jak i jego egzemplarzy,
g) nadawania analogowego i/lub cyfrowego (w jakimkolwiek systemie i technologii) przez stację naziemną i/lub za pośrednictwem satelity, reemitowania,
h) rozpowszechniania w całości lub w części,
i) korzystanie z dowolnie wybranych fragmentów każdego elementu i łączenia ich z innymi utworami, jak również lecz niewyłącznie w zestawieniu z innymi zdjęciami, tekstami, komentarzami lub treściami;
3. Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie wszelkimi prawami zależnymi do każdego elementu przedmiotu umowy w szczególności na wszelkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania dalszych zezwoleń na korzystanie i rozporządzanie wyżej wymienionymi utworami zależnymi do każdego elementu przedmiotu umowy, również na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyżej, również bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do PFU przez osoby trzecie.
4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę i jednocześnie upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, które podyktowane będą koniecznością jej dostosowania do zmieniających się warunków ekonomicznych i potrzeb rozwojowych Zamawiającego. W tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do zaniechania dochodzenia roszczeń o naruszenie autorskich praw osobistych oraz zezwala na wykonywanie praw osobistych przez Zamawiającego. Jeśli zaś autorskie prawa osobiste przysługiwać będą innym niż on sam podmiotom, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w tym zakresie zgody na wykonywanie praw osobistych przez Zamawiającego, wyrażonej w formie stosownego oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie od uprawnionych osób. 
5. Wykonawca zezwala i upoważnia Zamawiającego oraz osoby trzecie korzystające za zgodą Zamawiającego z PFU lub rozporządzające nim do wyłącznego wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do PFU w zakresie:  
a) decydowania o jego pierwszym udostępnieniu, a także decydowania o formie i sposobie powyższego udostępniania; 
b) udostępnienia anonimowo lub z oznaczeniem imienia i nazwiska Twórcy; 
c) nadzoru autorskiego; 
d) nienaruszalności jego treści i formy oraz ich rzetelnego wykorzystania, w szczególności zezwala na dokonywanie zmian, montażu, fragmentaryzacji, przeróbek, łączenia i ekstrakcji poszczególnych elementów lub fragmentów, jak również na łączenie z wszelkimi innymi utworami.
e) wskazywania Wykonawcy go jako twórcy, z wyłączeniem przypadków, gdy pominięcie jest zwyczajowo przyjęte,
f) decydowania o sposobie oznaczenia , w tym zachowania anonimowości.
g) sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię twórcy PFU i zobowiązuje się nie wykonywać tych dóbr osobistych.
h) Zamawiającemu przysługuje w szczególności prawo włączenia PFU do utworów wizualnych, audiowizualnych lub rozporządzania oraz korzystania z nich, w całości lub we fragmentach, w pełnym zakresie i na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w ust. 2 powyżej. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wszelkich edycji bez zgody Wykonawcy.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na ingerencję w integralność PFU i każdego innego utworu stworzonego w toku realizacji Umowy, w tym w szczególności na wykorzystywanie części utworu, łączenie każdego jego elementu z innymi utworami lub dziełami niestanowiącymi utworów, rozdzielanie warstwy wizualnej utworu lub też wykorzystywanie w ramach wszelkich pól eksploatacji wymienionych powyżej jedynie wybranych fragmentów utworu, jak również do dokonywania jakichkolwiek innych ich opracowań, w szczególności obróbki komputerowej.
7. Wykonawca jest uprawniony, za uprzednią zgodą Zamawiającego, do niekomercyjnego wykorzystywania PFU i innych utworów stworzonych w ramach realizacji umowy wyłącznie w celu prezentacji we własnym portfolio.
8. Wykonawca oświadcza, że PFU i inne utwory powstałe w ramach Umowy nie będą ograniczone żadnymi prawami osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy, w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

§ 12.
1. Wszelkie zmiany treści  Umowy, wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustaw szczególnych w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy, w tym wymienionych w Umowie, ustawy prawo zamówień publicznych (p.z.p), Prawa budowlanego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 24 z późn. zm.).
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
§ 13.
1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” obowiązki administratora danych osobowych wykonuje Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn;
1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie jest iod@szpital-ketrzyn.pl 
1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na rozbudowie obiektu szpitala w systemie modułowym skomunikowanym z budynkiem głównym Szpitala oraz przebudowie i modernizacji pomieszczeń szpitala w obecnym budynku głównym pod potrzeby prowadzonej działalności w celu ich dostosowania do obowiązujących przepisów „
1. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p.
1. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;
1. Obowiązek podania danych osobowych osób biorących udział w realizacji Umowy  jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p;
1. W odniesieniu do w/w danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1. Osoba, której dotyczą dane osobowe:
1. na podstawie art. 15 RODO ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
1. na podstawie art. 16 RODO ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
1. na podstawie art. 18 RODO ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
1. ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1. Osobie, której dotyczą dane osobowe nie przysługuje:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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